樱聘 YingPin 調査報告書

樱聘 YingPin サイト総合評価レポート

設計・実装・運用の調査結果と、8月8日の稼働に向けた改善提案

| 対象 | https://yingpin.jp（本番稼働中） |
| --- | --- |
| 調査日 | 2026年7月30日 |
| 稼働開始 | 2026年8月8日（本格稼働 8月18日） |
| 調査範囲 | アプリのコード全体／データベース・RLS／法務対応／運用手順／GitHubの記録 |
| 版数 | v1.0 |

赤（🔴）が付いている項目は、8月8日の稼働までに対応が必要なものです。分からない箇所があれば、その部分をそのままClaudeに伝えてください。

調査日: 2026年7月30日 ／ 対象: https://yingpin.jp（本番稼働中）稼働開始: 8月8日 ／ 本格稼働: 8月18日

## 表紙：いまのサイトの状態

|  | 判定 | 一言 |
| --- | --- | --- |
| ① サイトの土台（セキュリティ・法務） | 🟢 良好 | 小規模なサイトとしては例外的にしっかり作られています。ここは心配いりません |
| ② 会員が実際に触る画面 | 🔴 要修正（対応済み） | 応募が失敗しても「応募完了」と出ていました。今回まとめて直し、PRを出しています |
| ③ 8月8日に出せるか | 🟡 条件つきYES | 出せる実求人が何件あるかが最大の関門です（下の「2.」） |
| ④ お金 | 🟡 月$20が必要 | Vercelの無料プランは規約上、商用利用ができません |

## 1. あなたの宿題

📄 期限つきの一覧は docs/ops/owner-checklist-2026-08-08.md にまとめてあります。ここでは特に重いものだけ再掲します。

| 宿題 | 期限 | やらないと何が起きるか |
| --- | --- | --- |
| 🔴 実求人を集めて投入する（サンプル14件は先に非公開へ） | 8/6 | 出せる求人がない、または架空の求人を載せたまま公開することになります |
| 🔴 Resendのドメイン認証 | 8/5 | 応募が来てもスタッフに通知メールが届きません。しかも届かなかったことが誰にも分かりません |
| 🔴 検索できる「微信号」を設定する（5分・wechat-qr-guide.md） | 8/5 | 会員がIDで窓口を探せません。※QR画像は7/31に受領・掲載済み |
| 🔴 Vercelを Pro にする（約$20/月） | 8/8 | 無料プランは規約上、商用利用不可。アカウント停止＝サイトが丸ごと消える可能性 |
| ✅ ~~中国在住の方に接続してもらう~~ | ~~8/8~~ | 7/31 完了（十分な速度で表示されることを確認） |
| 🟡 Upstash の申し込み（無料） | 8/8 | 新規登録の回数制限がゆるいまま動きます |
| 🟡 巻き戻しの練習（5分） | 8/8 | 壊れたときにオーナー1人で戻せる唯一の方法です（rollback-guide.md） |

## 2. 8月8日に公開してよいかの判定

次がすべて ✅ になったら公開してよい、というチェックリストです。

- [ ] 公開できる実求人が◯件以上ある（🔴 最重要。まずこの数を教えてください）

- [ ] サンプル求人14件を非公開にした

- [x] ~~中国在住の方が https://yingpin.jp を開けた~~ ✅ 7/31 完了

- [ ] QRを別端末で読み取り、「友だちに追加」の画面が出た（wechat-qr-guide.md ③）

- [ ] テスト応募をして、管理画面に応募が増え、通知メールが届いた

- [ ] Vercel を Pro にした

- [ ] 今回のPR（#54〜#56）をマージし、本番で確認した

### ⚠️ いちばん心配していること

「求職にかかる費用は0円」と大きく訴えているのに、載っている求人が数件しかない — これが最悪の状態です。今回の不具合修正がすべて成功しても、求人が無ければ人は集まりませんし、一度がっかりした方は戻ってきません。

求人が揃わないなら、公開日を遅らせるほうが事業としては安全です。 これはオーナーの判断ですが、判断できるよう数字だけは早めに把握してください。

## 3. いま利用者に起きていること（今回直したもの）

技術的な分類ではなく、利用者に何が起きるかで並べています。

### 🔴 ① 応募したのに、応募が消える（最も重大）

症状: 通信が切れたとき・ログインの期限が切れたときなどに、応募が保存されていないのに 「応募を受け付けました」と表示されていました。

なぜ危ないか:

- 求職者は「応募した」と信じて、連絡を待ち続けます

- データベースに応募は無く、スタッフへの通知メールも飛びません

- 誰も気づけません。 後から復元することもできません

これは求人紹介という事業の唯一のコンバージョン（成果地点）が静かに消えるという意味で、最も損害の大きい欠陥でした。

中国の求職者にとって「0円」という訴えは、それ自体が疑いの対象になりやすいものです（無料をうたう悪質な業者が実在するため）。エラーが出るよりも、「申请成功」と出たのに誰からも連絡が来ないほうが、はるかに深刻です。詐欺と区別がつかないからです。

対応: 成功したときだけ完了を表示し、失敗は理由別に伝えて再試行できるようにしました（PR #55）。

### 🔴 ② ログイン中なのに「会員登録が必要です」と言われる

通信が不安定なときに、ログイン済みの会員へ再登録を促していました。中国のモバイル回線では起こりやすい状況です。あわせて、通信が切れると読み込み中のまま永久に止まる経路もありました。（PR #55）

### 🔴 ③ パスワードを忘れると、二度とログインできない

会員が自分でパスワードを再設定する機能がありません。しかも利用規約 第6条2項で「WeChatで申し出れば再設定します」と約束しているのに、その窓口への行き方がサイト上にありませんでした（WeChat IDはログインが必要な画面にしか出ていなかったため）。

対応: ログイン画面に問い合わせ窓口を追加（PR #55）＋ スタッフ向けの対応手順を新設（docs/ops/password-reset-guide.md）。⚠️ これは応急処置です。 限界と改善計画は同手順書の末尾に書いてあります（8/18までにマイページへ「パスワードを変更する」を追加することを推奨）。

### 🔴 ④ WeChatの窓口が、QR・IDとも実物ではなかった

サポート窓口は2か所とも本物ではありませんでした。 このサイトの主要な連絡手段であり、利用規約 第6条2項では「WeChatで申し出ればパスワードを再設定する」と会員に約束している窓口です。

|  | 何が載っていたか |
| --- | --- |
| QRコード | 四角い点を計算式で散らしただけの図形（開発中の仮置き）。読み取っても何も起きません。中国の利用者にとって、壊れたQRは悪質な業者のサイトに見える強いサインです |
| ID | yingpin-support という、御社のものではないID。第三者が実際に取得していた場合、利用者は赤の他人を友だち追加します |

QRは解消しました（8/1 確認完了）。 7/31にオーナーから画像をいただき、読み取り先がWeChatの友だち追加リンクであることを機械的に確認したうえで掲載。さらに 8/1に別端末で読み取り、窓口アカウント「招聘支援指南」が表示されることをオーナーに確認いただきました。圧縮ノイズを除去して107KB→3.6KBに縮小しています（中国の回線で効きます）。

IDはまだ出せません。 wxid_… はWeChatの内部管理番号で、検索欄に入れても見つかりません。載せればダミーQRと同じ行き止まりになるため、検索できる「微信号」が設定されるまでは表示しない設計にしてあります（wechat-qr-guide.md ①）。

📌 QRについて、次に触る方への注意が2つあります。

1. WeChatの友だち追加QRは、IDから計算で作ることができません（アカウント固有のデータを持つため）。QR作成サイトなどで作り直さないでください

2. QRは 招聘支援指南 にログインした状態でしか書き出せません。 オーナーの個人アカウントから書き出すと、求職者が別人を友だち追加します。確認は「友だちに追加の画面が出るか」では足りず、表示名が 招聘支援指南 であることまで見てください（別アカウントのQRでも同じ画面が出ます）

### 🟡 ⑤ 「演示版（デモ版）」と表示される

ログアウトの確認画面に、開発中の文言が残っていました。有料職業紹介事業者のサイトが自ら「デモ版」と名乗っている状態でした。（PR #55）

### 🟡 ⑥ 読み込み中・失敗・0件が、すべて同じ画面

求人一覧・お気に入り・マイページで、取得に失敗しても「0件です」と表示していました。利用者からは「求人が無いサイト」「お気に入りが消えた」「応募履歴が消えた」ように見えます。（PR #56）

### 🟡 ⑦ エラー画面・404画面が無い

存在しないURLを開いたときなどに、Next.js既定の英語の画面が出ていました。会員側は中国語が既定なのに、障害時だけ英語になる状態でした。（PR #56）

### 🟡 ⑧ 管理画面で「権限がありません」と誤って出る

データベースに繋がらないときも「権限がありません」と表示していました。原因が正反対なので、スタッフが「自分の権限が外された」と誤解します。（PR #56）

## 4. すでに影響が出ていないかの確認（お願い）

サイトはサンプル求人だけを載せた状態で、すでに公開・登録可能でした。実在の求職者が登録・応募していた可能性があります。

次を確認してください（3分）:

- https://yingpin.jp/admin を開く

- 「会員数」が0でなければ、/admin/members で誰が登録しているか確認

- 「新規応募（未対応）」が0でなければ、/admin/applications で確認

1件でもあれば、その方に個別に連絡してください。 サンプル（架空）の求人に応募された可能性があり、放置すると「応募したのに無視された」という体験になります。

## 5. 今回直したこと／直さなかったこと

### 直したもの（PRを出しています）

| PR | 内容 | DB変更 |
| --- | --- | --- |
| #54 | オーナーの宿題リスト（文書のみ） | なし |
| #55 | 応募の失敗表示・本物のWeChat QRの掲載・ログイン画面の窓口・「演示版」削除ほか | なし |
| #56 | 読み込み中／失敗／0件の区別・エラー画面・システム状態パネル | なし |

⚠️ 3本ともSQLの実行は不要です。 マージ（＝デプロイ）だけで完結します。#55 → #56 の順にマージしてください。

### 直さなかったもの（理由と、いつやるか）

| 項目 | 理由 | いつ | 誰が |
| --- | --- | --- | --- |
| 応募の重複防止をDB側でも強化（下書き求人への応募を塞ぐRLS） | 書き間違えると全会員のお気に入りが消える、かつSQLの手作業が必要。稼働当日にやる作業ではない | 8/11〜8/18 | Claude＋オーナー |
| 管理画面の保存失敗が無言になる問題 | 4つのフォームを書き換えるため、実求人の投入と同時期にやると入力できなくなる恐れがある | 8/8以降（投入完了後） | Claude |
| 同意記録の管理画面表示 | 記録自体は取れており、必要なら取り出せる。表示は後でよい | 8/18まで | Claude |
| マイページのパスワード変更 | 上記③の応急処置の限界を埋めるもの。半日程度 | 8/18まで | Claude |
| 電話番号の本人確認（SMS等） | 現在、他人の電話番号で先に登録できてしまう。ただし対策には費用判断が必要 | 要オーナー判断 | オーナー |
| 自動テスト | 現在テストが1件もありません。今回の類の不具合を再発時に検知できない、最大の技術的負債 | 8/18以降 | Claude |
| 検索結果のページ分け・SEO・アクセシビリティ | 現在の求人数では不要。急がない | 8/18以降 | Claude |
| 中国からの表示速度の改善 | 認証の中核に関わるため、稼働直前に触るべきでない。実測してから判断（下記7-③） | 計測後に判断 | オーナー→Claude |

## 6. お金の一覧

| サービス | 用途 | 費用 | いつから |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel Pro | サイトを動かす場所 | 約 $20/月 | 🔴 8/8まで（規約上ほぼ必須） |
| Supabase Pro | 会員データの保管 | 約 $25/月 | 8/18以降で可（バックアップ期間・漏洩パスワード保護） |
| ドメイン yingpin.jp | サイトの住所 | 年額（2027-07-31まで取得済み） | 取得済み |
| Resend | 通知メールの送信 | 無料枠 | 8/5まで（設定作業のみ） |
| Upstash | 登録回数の記録 | 無料枠 | 8/8まで |

## 7. 法務・事業のリスク（把握しておいてほしいこと）

### ① 弁護士の回答が、本格稼働より後になります

顧問弁護士への確認事項のうち、「中国在住者に日本から直接募集をかけてよいか」（論点B-1）は、回答の目安が9月上旬です。本格稼働（8/18）より後になります。

サイトの実装は現在の方針で進めて問題ありませんが、回答次第で募集方法の見直しが必要になる可能性があることは、意思決定の前提として持っておいてください。

### ② 仮パスワードをWeChatで伝える運用

現在パスワードを再設定するには、スタッフが決めたパスワードをWeChatのチャットで伝えるしかありません。そのパスワードは履歴に残り続けます（会員が自分で変更する機能が無いため）。個人情報の安全管理措置の観点で弱く、9月の弁護士レビューで指摘され得る論点です。→ 8/18までの改善を推奨します。

### ③ サンプル求人の掲載

有料職業紹介事業者が実在しない求人を掲載している状態は、職業安定法（第5条の4「的確な表示」・第65条「虚偽の広告」）の観点から望ましくありません。8/8を待たず、今すぐ非公開にすることを推奨します（データは消えません）。

### ④ 退会・データ削除の手順が未整備

会員から「退会したい」「データを消してほしい」と言われたときの手順書がまだありません（GitHub Issue #33）。プライバシーポリシーを公開している以上、8/18までには用意すべきです。

## 8. 稼働したあとの見張り方

🔴 このサイトには、アクセス解析も、異常を自動で知らせる仕組みも、一切ありません。そのため オーナーが毎朝1分、管理画面を見ることが唯一の「気づく手段」です。

📄 詳しい手順は docs/ops/daily-watch.md にあります。

とくに重要な1点だけ再掲します。

応募の通知メールは、届かなくても応募自体は成功します。

「メールが来ない ＝ 応募が無い」ではありません。必ず管理画面を見てください。

今回のPR #56 で、/admin の一番下に 「システム状態」 を追加しました。通知メールの設定が生きているか、登録の回数制限が効いているかを、本番の画面で確認できます。

## 9. 良かった点（率直に評価して）

この規模のプロジェクトとしては、土台の作り込みが例外的に高い水準です。 以下はいずれも、経験の浅い開発では抜けやすいところです。

| 項目 | なぜ良いか |
| --- | --- |
| 管理者用の万能キーを一切使っていない | service_role（全データを触れる鍵）がコードにも設定にも存在しません。漏れたら終わり、という最悪の事故が構造的に起こりません |
| 社内メモを別のテーブルに分けた | 「行は守れても列は守れない」というデータベースの性質を正しく理解した対処です。画面で隠すだけでは、会員がブラウザから直接読めてしまいました |
| 本人確認フラグ・会員番号をDB側でロック | 会員が自分で「確認済み」にすることを、アプリではなくデータベースで防いでいます |
| 会員番号を「その日の連番」にした | 乱数だと衝突して登録が失敗し、その電話番号が二度と使えなくなる問題がありました。確率を下げたのではなく、原理的に起こらない形に変えています |
| 同意の記録を「追記しかできない」設計に | スタッフでも書き換え・削除ができません。証拠として意味を持つ形です |
| パスワードの長さを「文字数」でなく「バイト数」で判定 | 中国語話者が漢字を含むパスワードを使う場合を想定した配慮です |
| 法務文書の11分野が3か所で一致しないとビルドが失敗 | 条文だけ直して画面を直し忘れる、という食い違いを機械が止めます |
| 日本語・中国語の文言が完全に対応 | 309キーすべてで欠落ゼロ。片方だけ足すと中国語画面に日本語が出るので、地道ですが重要です |
| 外部サービスへの依存がゼロ（実測） | 中国からのアクセスで問題になる外部の読み込みが1件もありません。トップページの転送量も一般的な範囲です。中国向けサイトとして重要な土台ができています |

## 付録

### A. 技術的な根拠（開発者向け）

| 問題 | 該当箇所 |
| --- | --- |
| 応募失敗の「完了」表示 | app/src/components/job-detail/JobDetail.tsx:31（setDialog("done") が try/catch の外） |
| 応募APIが求人の公開状態を未検証 | app/src/app/api/applications/route.ts:57 |
| getUserの失敗を捨てている | JobsList.tsx:172 / FavsClient.tsx:21 / MypageClient.tsx:60 |
| 取得エラーを捨てている | JobsList.tsx:168 / FavsClient.tsx:25 / MypageClient.tsx:64 |
| .limit() 欠落（暗黙1000件上限） | 上記3ファイルの各クエリ |
| ダミーQR | JobDetail.tsx:36（Array.from({length:42})）／モックは assets/js/app.js の qrSVG() |
| 誤ったWeChat IDが4か所に重複 | JobDetail.tsx:11 / data/mock-data.ts:30（死んだexport） / assets/js/data.js:30 / preview.html |
| 「演示版」文言 | dictionaries.ts の my.logoutConfirm（ja/zh 両方） |
| エラー画面・404画面の不在 | error.tsx／not-found.tsx が0件 |
| 管理画面の到達不能時表示 | lib/admin/guard.ts ＋ admin/layout.tsx:26 |
| 未使用のまま放置されていた判定関数 | lib/notify/resend.ts の isNotifyConfigured()／lib/security/rate-limit.ts の rateLimitBackend()（呼び出し0件） |
| 管理画面の保存失敗が無言 | admin/jobs/actions.ts:78-79（error を確認せず redirect） |

### B. 依存パッケージの脆弱性について

npm audit で high 12件が報告されますが、対応は不要かつ不可能です。

- 内容は postcss と sharp（Next.js が内部で使うもの）

- 修正済みの安定版が存在しません（最新の 16.2.12 も対象範囲内）

- 自動修正を実行すると Next.js 9系まで巻き戻される破壊的変更になります

- 実害はほぼありません: sharp は画像最適化用ですがこのサイトは画像を1枚も使っていません。postcss はビルド時のみ動作します

→ 提案: dependabot（更新の自動通知）を設定し、修正版が出たら気づけるようにする。CIに npm audit を足すのは、いま入れると常に赤くなるため非推奨。

### C. 記録が古くなっている文書（要整理・今回は未対応）

引き継ぎの精度に関わるため、時間のあるときに整理することを推奨します。

| 文書 | 問題 |
| --- | --- |
| docs/progress.md | 完了済みの法務ページ（PR #48・7/28反映済み）を「まだ本番に出ていない・最優先」と6か所以上で書いたまま。新しい担当者が存在しない作業に着手します |
| docs/progress.md §26 | 同じ節の中で「ドメイン接続はこれから」と「接続完了」が併記されています |
| docs/launch-plan.md | 5か所から参照されていますが、一度も作られたことがありません |
| README.md | 3か月前のモック専用のまま。⚠️ 書かれているGitHub Pages公開の手順に従うと、モックに残っている「98%以上」「120+」という景表法上あやしい表現とダミー求人が公開されます |
| docs/tasks.md / docs/beta-plan.md | 7月中旬の計画のまま（公開目標が「8月末」など） |
| docs/ops/db-ledger.md | 0005 の適用記録が漏れていた／ポリシー数の期待値が古かった → 今回のPRで訂正済み |

### D. モックとの差について

リポジトリ直下のモック（HTML）は「見た目の正」とされていますが、実際にはNext.js版のほうが先に進んでいます（トップの訴求内容・管理画面・法務ページ）。

また、モックにあってNext.js版で失われていた機能が2つありました。今回どちらも復元しています。

- 短いメッセージ表示（トースト）— CSSは移植済みで、表示する側だけが無かった

- モーダルを開いている間に背景をスクロールさせない設定

「モックが正」というルールは事実として成立していません。 規約（AGENTS.md／CLAUDE.md）を「モックは会員側デザインの参考、app/ が正」へ改めることを推奨します。